## Slide 1
OSCOMP 2026 决赛进展汇报
SudoOS-Plus
双架构 Rust 操作系统：从用户态兼容到复杂软件构建
RISC-V 64 / LoongArch 64
CAgent 10/10 / BuildStorm 双架构完成
代码基线 5f82c46888e417717314b1ed4d9296072cef3170
评审稿 2026-08-12
Notes: [Sources]
- 项目仓库 commit 5f82c46888e417717314b1ed4d9296072cef3170
- readme.md（本次设计方案评审稿）
[/Sources]

## Slide 2
结论
当前版本已经完成双架构复杂负载闭环
SudoOS-Plus | 2026-08-12
02
项目的核心进展不是增加测试桩，而是让真实 glibc 用户态、Cargo、rustc 和链接器在内核上持续运行并产生可验证结果。
10 / 10
CAgent 两个架构全部通过
shell、动态链接、时间、系统信息、文件创建/读写/遍历和网络状态均形成闭环。
2 / 2
BuildStorm 两个架构均生成有效 ELF
官方脚本输出 ok=true；产物大于 1.6 MiB，内核侧与用户侧均读取到 7f454c46。
平台时间分仍由官网镜像、评测机和基线重新计算。
Notes: [Sources]
- artifacts/final-2026/logs/cagent-rv-v3-final-rv-20260812.log
- artifacts/final-2026/logs/cagent-la-v3-final-la-20260812.log
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-rv-v3-elf-rv-writeback2-20260811.log
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-la-v3-elf-la-writeback-20260812.log
[/Sources]

## Slide 3
总体架构
双架构共享同一套内核策略
SudoOS-Plus | 2026-08-12
03
arch/riscv64
Sv39 · SBI · trap · SMP
arch/loongarch64
DMW · 页表 · trap · SMP
BootInfo + FDT
统一硬件资源与启动参数
公共 kernel
MM · task · process · syscall · VFS
mm / sync / runtime / vfs
通用地址空间、锁、控制台和文件抽象
硬件机制留在 arch；资源所有权、并发语义和用户态兼容保持共享。
Notes: [Sources]
- Cargo.toml workspace members
- kernel/src/main.rs
- arch/riscv64/src
- arch/loongarch64/src
- readme.md 第 3-4 节
[/Sources]

## Slide 4
启动与初始化
公共初始化次序保证每个子系统在依赖就绪后启用
SudoOS-Plus | 2026-08-12
04
01
FDT 与内存布局
枚举 RAM、CPU、VirtIO、PCI、initrd
02
页表与分配器
final root → buddy → slab / vmalloc
03
中断与并发
trap → IRQ → timer → scheduler → SMP / IPI
04
设备与文件系统
VirtIO → block → VFS → ext4 / procfs / sysfs
05
用户态与评测
ELF / syscall → CAgent 或 BuildStorm → 关机
Notes: [Sources]
- kernel/src/main.rs::kernel_main
- boot/src/info.rs
- firmware/fdt
- readme.md 第 4 节
[/Sources]

## Slide 5
内存管理
复杂构建把内存正确性从局部功能变成全链路契约
SudoOS-Plus | 2026-08-12
05
长期压力
• 数万次 mmap / munmap / mprotect
• 大量共享对象与 allocator arena
• 动态链接器使用 MAP_FIXED
• 链接器通过 MAP_SHARED 写输出文件
• 八核同时装载同一用户地址空间
实现约束
• VMA 容量扩展到 65,536
• MAP_FIXED 先验证、后原子替换
• 页表退休等待跨核 TLB 完成
• PROT_NONE 与 MADV_DONTNEED 保持语义
• 共享文件映射在 munmap 前写回
关键判断：文件长度正确并不代表内容正确。最终修复补齐了 MM 与 VFS 之间的共享映射写回边界。
Notes: [Sources]
- kernel/src/user_mm.rs
- kernel/src/user.rs（BUILDSTORM_SHARED_MMAP_WRITEBACK_V1）
- mm/src
- readme.md 第 5 节
[/Sources]

## Slide 6
SMP 与进程
线程退出、等待唤醒与栈回收必须保持严格次序
SudoOS-Plus | 2026-08-12
06
发布退出
group-exit
关闭文件
process_exit
同步清理
robust / ctid
形成 zombie
SIGCHLD / wait4
安全回收
reaper / stack
Cargo 的父子进程树会持续触发 clone、futex、signal 和 wait；任一发布顺序错误都可能表现为“编译完成但外层永远不返回”。
用户 MM、当前 CPU、硬件页表根与 active CPU mask 同步更新；退出任务的内核栈只由其他安全上下文释放。
Notes: [Sources]
- kernel/src/process.rs
- kernel/src/task/mod.rs
- kernel/src/task/stack.rs
- kernel/src/user.rs::sys_wait4 / futex
- readme.md 第 6-7 节
[/Sources]

## Slide 7
用户态兼容
统一 asm-generic ABI 支撑 glibc、BusyBox 与 Rust 工具链
SudoOS-Plus | 2026-08-12
07
文件 / VFS
openat · read/write · statx · getdents64 · renameat2
内存
brk · mmap · munmap · mremap · mprotect · madvise
进程线程
clone/clone3 · execve · wait4 · futex · robust list
信号与时间
rt_sig* · tgkill · clock_gettime · nanosleep · setitimer
并发与 I/O
eventfd · epoll · ppoll · pipe2 · socketpair
网络
socket · bind/listen/accept · connect · sendmsg/recvmsg
系统调用编号与寄存器约定集中在 syscall.rs，架构层只负责 decode、PC 前移和返回值写回。
Notes: [Sources]
- kernel/src/syscall.rs
- kernel/src/user.rs
- kernel/src/exec.rs
- kernel/src/elf.rs
- readme.md 第 8 节
[/Sources]

## Slide 8
VFS 与 BuildStorm I/O
ext4 提供完整镜像，tmpfs 承担编译热点，精确产物再回到正式路径
SudoOS-Plus | 2026-08-12
08
官方 ext4 镜像
Debian / glibc
Rust / TGOSKits
按需物化
exec / open / stat
只加载需要的路径
tmpfs target
数百 crate
高频小文件与链接
正式产物
精确路径
有效 ELF
生产路径不修改官方脚本、不跳过真实编译；只改变临时输出所在介质，并在结束时校验路径、大小和 ELF 内容。
Notes: [Sources]
- kernel/src/main.rs::ensure_sdcard_dir_materialized
- kernel/src/user.rs::prepare_buildstorm_xtask_bootstrap
- kernel/src/fs
- kernel/src/ext4.rs
- readme.md 第 9、12 节
[/Sources]

## Slide 9
CAgent 结果
CAgent 双架构十项全部通过，且均满足时间奖励阈值
SudoOS-Plus | 2026-08-12
09
factorial
RV · LA PASS
date
RV · LA PASS
network
RV · LA PASS
cpu
RV · LA PASS
kernel
RV · LA PASS
fs-create
RV · LA PASS
fs-readwrite
RV · LA PASS
fs-directory
RV · LA PASS
fs-search
RV · LA PASS
fs-usage
RV · LA PASS
RISC-V：10 pass / 0 reject LoongArch：10 pass / 0 reject 官方脚本 exit=0
Notes: [Sources]
- artifacts/final-2026/logs/cagent-rv-v3-final-rv-20260812.log
- artifacts/final-2026/logs/cagent-la-v3-final-la-20260812.log
- https://github.com/oscomp/testsuits-for-oskernel/tree/final-2026（访问 2026-08-12）
[/Sources]

## Slide 10
BuildStorm 负载
BuildStorm 是一次完整的工具链、并发与文件一致性联合验收
SudoOS-Plus | 2026-08-12
10
环境
rustc / cargo
小构建
cargo new + build + run
准备
tg-xtask（不计时）
正式编译
数百 crate / 8 核
链接
rust-lld / mmap 输出
判定
rc + path + bytes + ELF
一次运行同时覆盖动态链接、VMA、futex、signal、epoll、进程回收、ext4/tmpfs 和共享 mmap 写回。
Notes: [Sources]
- https://github.com/oscomp/testsuits-for-oskernel/blob/final-2026/scripts/buildstorm_testcode.sh（访问 2026-08-12）
- kernel/src/user.rs::verify_final_buildstorm_thread
- readme.md 第 12 节
[/Sources]

## Slide 11
问题定位过程
每一轮都用可观测证据缩小故障边界
SudoOS-Plus | 2026-08-12
11
01
只获得环境分
补齐 rootfs、loader、Cargo 缓存与基础 ABI
02
编译卡住
修正 group-exit、SIGCHLD、wait4、futex 与栈回收
03
VMA overlap / SIGSEGV
扩大 VMA，完成 MAP_FIXED 原子替换
04
canonicalize 失败
将 tmpfs 产物精确物化到正式 target 路径
05
Unknown file magic
对比 source、dest 与 parser 实际读取字节
06
全零 ELF
实现 MAP_SHARED 文件映射写回
Notes: [Sources]
- artifacts/final-2026（各阶段构建日志与 review diff）
- kernel/src/user.rs
- kernel/src/user_mm.rs
- readme.md 第 13 节
[/Sources]

## Slide 12
关键修复
最终根因：链接器写进共享映射，但旧实现没有回写文件
SudoOS-Plus | 2026-08-12
12
rust-lld
扩展文件长度
MAP_SHARED 写入各段
旧内核
建立匿名后备页
munmap 时直接丢弃
表面结果
返回码 0、长度正确
内容全零、magic 错误
修复：登记共享文件映射 → munmap 前按文件偏移写回 → 再拆页表、执行 TLB 退休。
验证：kernel_magic = user_magic = 7f 45 4c 46。
Notes: [Sources]
- kernel/src/user.rs（register_shared_file_mapping / flush_shared_file_mappings）
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-rv-v3-elf-rv-writeback2-20260811.log
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-la-v3-elf-la-writeback-20260812.log
[/Sources]

## Slide 13
BuildStorm 结果
双架构均完成正式编译并生成有效 ELF
SudoOS-Plus | 2026-08-12
13
指标
RISC-V 64
LoongArch 64
配置
8 vCPU / 8 GiB
8 vCPU / 8 GiB
toolchain / minibuild
ok / ok
ok / ok
ELF 大小
1,685,224 B
1,714,736 B
ELF magic
7f454c46
7f454c46
正式计时
3722.00 s
1890.00 s
最终记录
ok=true
ok=true
正确性已完成本地闭环；平台加速分由官网实际基线和运行环境决定。
Notes: [Sources]
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-rv-v3-elf-rv-writeback2-20260811.log
- artifacts/final-2026/logs/buildstorm-la-v3-elf-la-writeback-20260812.log
- https://github.com/oscomp/testsuits-for-oskernel/blob/final-2026/judge/judge_buildstorm-glibc.py（访问 2026-08-12）
[/Sources]

## Slide 14
质量与复现
构建与测试入口固定，结果判定采用 fail-closed
SudoOS-Plus | 2026-08-12
14
提交构建
$ make all
→ kernel-rv
→ kernel-la
离线 vendor；all 不启动 QEMU、不运行 stress、不访问网络。
严格判据
• CAgent 必须十项 pass，任何 reject 立即失败
• BuildStorm 取最后一条 compile 记录
• elapsed_s > 0，bytes ≥ 500000
• group end、脚本 exit=0、无 panic
• QEMU 使用 -snapshot，不污染原始镜像
• 参考脚本 SHA-256 在运行前校验
日志保留完整串口上下文，而不是只保留最终一行。
Notes: [Sources]
- Makefile
- scripts/oscomp-build.sh
- scripts/qemu_log_wait.py
- scripts/verify-final-script-sha256.sh
- scripts/regress-final-beta1.sh
[/Sources]

## Slide 15
风险与后续
下一阶段优先优化性能，同时守住已经验证的正确性
SudoOS-Plus | 2026-08-12
15
镜像兼容边界
脚本路径、/work/tgoskits、toolchain 名称、logical target 和产物名若发生结构性变化，需要重新核验。
RISC-V 性能
从 VFS 路径、tmpfs page lookup、调度锁竞争、TLB 合并和日志开销入手，以 profile 证据决定优化。
可维护性
user.rs 兼容逻辑体量较大，后续拆分需以双架构回归为前提，不做无证据的大范围结构改写。
长期能力
COW fork、统一 page cache、完整 ext4 journal、POSIX signal、网络性能和实体机验证。
Notes: [Sources]
- readme.md 第 17 节
- kernel/src/user.rs
- 当前双架构回归日志
[/Sources]

## Slide 16
总结
当前版本具备可复现、可审计、可继续优化的双架构基础
SudoOS-Plus | 2026-08-12
16
从启动、页表和系统调用，走到真实 Cargo/rustc 复杂构建，关键变化在于跨子系统语义已经形成闭环。
双架构
同一套内核策略，分别适配硬件机制
正确性
CAgent 10/10；BuildStorm 产物与标志真实可验
工程性
固定构建入口、离线依赖、完整日志和严格判据
下一步：以官网评测结果校准镜像差异和时间优化，不回退已验证的 CAgent 与 BuildStorm 正确性。
Notes: [Sources]
- readme.md 第 20 节
- 项目仓库 commit 5f82c46888e417717314b1ed4d9296072cef3170
[/Sources]